信 息 化 项 目 申 报 书

项目名称： 新就业形态劳动者网上入会专用系统

申报单位（盖章）：        基层工作部

申报单位负责人：           李  琳

申报日期：  2022  年   6   月   15   日

项 目 申 报 书

| 项目名称 | 新就业形态劳动者网上入会系统建设项目 |
| --- | --- |
| 项目联系人姓名 | 袁小龙 |
| 项目联系人电话 | 19829881105 |
| 项目实施 必要性分析 | （说明项目实施对促进工会事业发展的意义与作用） 为进一步畅通新就业形态劳动者网上入会渠道，提高新就业形态劳动者手机端“掌上入会”的便捷性，使他们更加方便快捷加入工会组织，同时，着力解决当前新就业形态劳动者网上入会流程复杂、会籍落地难等问题，进一步优化升级现有的业务流程和维护模式，提升新就业形态劳动者入会工作整体效率，让更多的新业态灵活就业群体加入工会组织，真正实现“让数据多跑路、让职工少跑腿”的目标。 |
| 项目实施 可行性分析 | （说明项目的主要工作思路与设想；是否去过外省工会、兄弟单位调研，调研情况如何；项目所需资金的测算及可行性分析） 根据和其他外省工会交流，获知有其他兄弟省已经进行了相关的新就业形态劳动者网上入会快速通道的建设，如江苏省总、河南省总、海南省总、上海市总的“扫码入会”业务，上海市总在短短3个月时间内，加入扫码入会的新业态劳动者将近30万人。 基于目前陕西省总工会互联网+智慧工会平台的建设，已经有了层次分明，会员信息全面的基础数据库，建设服务职工的“陕西工会”APP应用，使用手机相机原生的扫码功能可以实现入会码，完全具备快速入会的前提。 根据此次项目内容预估所需项目资金19.4万元，包含移动端，扫码填写申请，身份认证，内容审核提交以及移动端二级入会审核，并提供自动入会判断的机制。 |
| 项目实施条件 | （主要说明项目实施的人员条件、基础条件等） 项目实施人员需要具备相关互联网应用编程能力，能依据目前省总平台的后端代码编写相关业务功能应用模块，有能力根据需要开发移动端相关应用界面并提供交互交口将信息提交到后台审核，同时要根据省总两库对入会申请的职工手机和身份进行校验核对。 |
| 项目实施 主要内容 | 主要功能： 入会通道二维码制定，微信扫码识别，入会注册，人员基本信息，工作情况信息填写，入会审核（市区、县街道、企业），自动入会审核等。 |
|  | 项目应用场景： 线下二维码推广、二维码分享推广等 |
|  | 面向服务人群及预估人数： 新就业形态劳动者，预计30万人 |
|  | 软件项目需提供业务流程清单（可附件提交）： |
|  | 列出该项目能提供哪些数据（可附件提交）： 身份信息、所在行业、从业平台、职业类别、签约公司名称、工作地区、“订单”截图等 |
|  | 软件项目需列出能为省总工会决策提供哪些报表或统计分析结果（可附件提交）： 新业态就业人员情况表，包括人员总数、各类新业态人员数量、各区县人员数等。 |
|  | 软件项目需明确是否有移动端，移动端是否采用H5编写，使用方式为：（手机APP■，微信小程序□，微信企业号■，其他请备注说明） |
|  | 软件项目需明确按照等保测评等级几级来建设： （一级□、二级□、三级■） |
|  | 软件项目部署方式： （政务云■、商业云□、其他 ） |
| 项目实施所需资金测算结果 | 需求分析 0.5人月，系统设计2人月，软件开发7.2人月 按标准2万元/人月计算，约为19.4万元。 |
| 项目进度与 计划安排 | 需求分析阶段：项目合同签订之日起5个工作日内完成。 项目设计阶段：需求分析完成之日后的5个工作日内。 完成定制开发：项目合同签订之日后的一个月内。 系统部署、内部测试及优化调整：定制开发完成后的半个月内。 系统上线以及用户培训：项目合同签订后的两个月内。 |
| 项目风险与 不确定性分析 | （项目实施存在的主要风险与不确定性分析；对风险的应对措施分析） 目前对于新就业形态劳动者签订合同相关单位的归属以及管辖工会组织不明确，可能导致新就业形态劳动者集中扫码入会后，最终归属单位无法划定，导致后续精准服务的准确性受到影响。 在上线前对于工会联合会、联合工会以及新业态就业者单位数据采集的完整性至关重要，尽量搜集全省各企业信息做到应进全进省总组织库，保证后续网上入会任务的顺利开展。 |
| 预期经济 社会效益 | （项目预期社会效益与经济效益分析与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析） 新就业形态劳动者网上入会系统项目建设，将助推更多灵活就业群体方便快捷加入工会组织，享受工会组织提供的各项精准服务，可以让工会经费更多惠及更广大的新就业形态劳动者。同时，可以为决策提供相关数据，利于工会组织更好开展相关维护权益、关爱服务工作。 |

项目实施所需资金测算明细表

单位：万元

| 项 目支出测算及依据 | 项目支出测算明细 | 明细支出项目 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合 计 | 19.4 |
|  |  | *1.需求分析 | 1 |
|  |  | *2.系统设计 | 4 |
|  |  | *3. 软件开发（编码） | 14.4 |
|  | 测算依据及说明 | 1.需求分析.............1万元 2.系统设计.............4万元 3.软件开发（编码） 流程设计.............2.4万元 入会专区.............4.6万元 码上入会.............2.4万元 系统测试.............4万元 实施部署.............1万元 |  |